OPT Opticas

Propuesta de Migracion a SaaS

.NET Core 10  -  Angular  -  SQL Server  -  Inteligencia Artificial

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Preparado por | Adrovez - Area de Tecnologia |
| Clasificacion | Confidencial |

# 1. Resumen Ejecutivo

El sistema OPT para Opticas esta desarrollado en .NET Framework 4.8 con ASP.NET MVC 5, Entity Framework 6 y SQL Server. Su arquitectura monolitica limita la escalabilidad, el acceso remoto seguro y la incorporacion de nuevas funcionalidades competitivas.

Esta propuesta define la hoja de ruta tecnologica para transformar OPT en una plataforma SaaS (Software as a Service) moderna, multi-empresa y multi-sucursal, construida sobre:

- API REST en .NET Core 10 con Clean Architecture

- Frontend reactivo en Angular 19 con Signals

- Base de datos SQL Server rediseñada con relaciones formales y soporte multi-tenant

- Autenticacion JWT + Refresh Tokens y control de roles granular

- Inteligencia Artificial (Microsoft Semantic Kernel + Claude API) para asistencia en recetas, inventario y reportes

- Integracion mejorada con Defontana (ERP contable chileno)

La migracion se plantea en 4 fases iterativas a lo largo de 6 meses, garantizando continuidad operacional y minimizando el riesgo de perdida de datos.

# 2. Diagnostico del Sistema Actual

## 2.1 Stack Tecnologico Actual

| Componente | Tecnologia Actual | Limitacion Principal |
| --- | --- | --- |
| Framework Backend | .NET Framework 4.8 | Solo Windows, sin soporte a largo plazo, no cloud-native |
| Patron de Arquitectura | ASP.NET MVC 5 (Monolitico) | Acoplamiento fuerte UI/Logica, dificil de escalar |
| ORM / Acceso a Datos | Entity Framework 6 + EDMX | EDMX obsoleto, sin async nativo, migraciones manuales |
| Base de Datos | SQL Server (db_a25cfd_opt2) | Sin FK explicitas, estados como varchar, sin multi-tenant |
| Frontend | Razor .cshtml + Bootstrap 3 + jQuery + Ajax | Sin reactividad, dificil mantenimiento, UX obsoleto |
| Autenticacion | FormsAuthentication + Session | Sin JWT, sin soporte API, sin 2FA |
| Reportes | Microsoft RDLC / ReportViewer | Solo funciona en Windows, sin exportacion moderna |
| Integracion Contable | Defontana (HTTP directo en DAL) | Acoplamiento fuerte, sin manejo de errores robusto |
| Despliegue | IIS / Windows Server | Sin containerizacion, sin CI/CD, escalado manual |

## 2.2 Arquitectura en 3 Capas (Actual)

El sistema actual esta organizado en tres proyectos .NET:

- OPT.Entidad - Modelos de dominio y DTOs (26 entidades, 5 DTOs, 6 resultados de SP mapeados)

- OPT.Dato - Capa de acceso a datos con patron DAL (25 clases, Entity Framework EDMX)

- OPT.Web - Aplicacion MVC con 9 Areas funcionales, controllers y vistas Razor

## 2.3 Modulos Funcionales Identificados

| Area | Funcionalidades | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| Clientes | CRUD clientes, ficha medica, historial de atencion | Alta |
| Anamnesis | Registro de antecedentes medicos (hipertension, diabetes, etc.) | Media |
| Orden de Trabajo | Ingreso OT, estados/flujo, pago, abono, cuotas, deuda | Muy Alta |
| Productos | Catalogo, ingreso de stock, regularizacion, inventario | Alta |
| Reportes | Consolidado anual, tipo pago, inventario, cuotas, clientes | Alta |
| Administrar | Empleados, sucursales, mis datos | Media |
| Empresas | CRUD empresas clientes corporativos | Baja |
| Flujo | Cambio de estado OT, bitacora | Media |
| Imprimir | Tickets OT (impresora termica RawPrinter) | Media |

## 2.4 Problemas Criticos de la Base de Datos Actual

| Problema | Tabla(s) Afectada(s) | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Sin Foreign Keys explicitas declaradas | Todas | Integridad referencial nula |
| PK de Cliente como varchar (RUT) | OPT_Cliente | Problemas en SaaS multi-pais |
| Estados como varchar libre | OPT_Cuota, OPT_OrdenDeTrabajo | Sin validacion, datos inconsistentes |
| Tabla temporal en BD | OPT_CuotaTEMP | Race conditions, datos huerfanos |
| Datos calculados desnormalizados | OPT_OrdenDeTrabajo (Abono, Saldo) | Inconsistencia en actualizaciones |
| FormaAbono como varchar | OPT_OrdenDeTrabajo | Deberia ser FK a OPT_FormaPago |
| Sin campo TenantId | Todas | Imposibilita SaaS multi-empresa |
| Sin auditoria (CreatedAt, UpdatedAt) | Mayoria de tablas | Sin trazabilidad de cambios |
| Stored Procedures de reportes en BD | rpt_* (6 SPs) | Logica de negocio en BD, dificil evolucionar |

# 3. Arquitectura Propuesta (SaaS)

## 3.1 Vision General

La nueva arquitectura sigue el patron Clean Architecture (Onion / Hexagonal), separando claramente dominio, aplicacion, infraestructura y presentacion. Esto garantiza independencia tecnologica, testabilidad y mantenibilidad a largo plazo.

CAPA DE PRESENTACION - Angular 19 (SPA)

HTTPS / REST API / JWT

CAPA DE API - ASP.NET Core 10 (Controllers, Middleware, Auth)

CAPA DE APLICACION - CQRS (Commands / Queries / Handlers / DTOs)

CAPA DE DOMINIO - Entidades - Interfaces - Value Objects - Domain Events

CAPA DE INFRAESTRUCTURA - EF Core - SQL Server - Defontana - IA (Semantic Kernel) - Email

## 3.2 Proyectos de la Solucion (.NET Core 10)

| Proyecto | Tipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| OPT.Domain | Class Library | Entidades, interfaces de repositorio, domain events, value objects |
| OPT.Application | Class Library | CQRS (MediatR), Commands, Queries, Validators (FluentValidation), DTOs |
| OPT.Infrastructure | Class Library | EF Core 10, repositorios, servicios externos (Defontana, Email, IA) |
| OPT.API | ASP.NET Core 10 | Controllers REST, middleware, autenticacion JWT, Swagger/OpenAPI |
| OPT.Tests | MSTest + xUnit | Unit tests (dominio/aplicacion), Integration tests (infraestructura) |

## 3.3 Stack Tecnologico Propuesto

| Capa | Tecnologia | Version / Paquete |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | .NET Core | 10.0 LTS |
| API | ASP.NET Core Web API | 10.0 |
| ORM | Entity Framework Core | 10.x + Migrations |
| CQRS / Mediator | MediatR | 13.x |
| Validaciones | FluentValidation | 12.x |
| Autenticacion | JWT Bearer + Refresh Tokens | Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer |
| Mapeo de objetos | AutoMapper | 14.x |
| Documentacion API | Swagger / Scalar | OpenAPI 3.1 |
| IA / LLM | Microsoft Semantic Kernel | 1.x + Claude API / OpenAI |
| Logging | Serilog | 4.x -> Seq / Azure Monitor |
| Frontend Framework | Angular | 19 (Standalone Components, Signals) |
| UI Components | Angular Material + PrimeNG | 17.x / 17.x |
| Estilos | Tailwind CSS | 4.x |
| HTTP Client | Angular HttpClient + Interceptors | Integrado |
| Gestion de Estado | Angular Signals + RxJS | Integrado |
| Base de Datos | SQL Server | 2022 (Azure SQL compatible) |
| Cache | Redis | Opcional en fase 2 |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | Para desarrollo y despliegue |
| CI/CD | GitHub Actions | Pipelines automatizados |
| Hosting | Azure App Service / AKS | Escalable segun demanda |

# 4. Rediseno de la Base de Datos

## 4.1 Principios del Nuevo Modelo

- Multi-tenancy mediante columna TenantId en todas las tablas de negocio

- Foreign Keys explicitas con ON DELETE / ON UPDATE correctamente definido

- Reemplazar estados varchar por tablas de catalogo con FK

- Auditoria estandar: CreatedAt, UpdatedAt, CreatedBy, UpdatedBy, IsDeleted (soft delete)

- Eliminar OPT_CuotaTEMP - manejar temporales en memoria/transaccion

- Campos calculados (Saldo, TotalAbonado) como columnas computadas o calculadas en servicio

- Normalizacion de FormaAbono -> FK a FormaPago

- Indices en columnas de busqueda frecuente: RutCliente, idOT, idSucursal, FechaAtencion

## 4.2 Tablas Nuevas / Modificadas

| Tabla | Cambio | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Tenant | NUEVA | Empresas clientes del SaaS (multi-tenancy) |
| OPT_Cliente | MODIFICADA | Agregar TenantId, ClienteId (int PK), mantener RutCliente como campo unico |
| OPT_OrdenDeTrabajo | MODIFICADA | Agregar TenantId, auditoria, FK a EstadoOT, eliminar FormaAbono varchar |
| OPT_Cuota | MODIFICADA | Agregar TenantId, FK a EstadoPago (nueva tabla catalogo) |
| OPT_EstadoPago | NUEVA | Catalogo: Pendiente, Pagado, Vencido (reemplaza varchar en Cuota) |
| OPT_Inventario | NUEVA/FORMAL | Tabla formal de movimientos de inventario (reemplaza logica en SPs) |
| OPT_AuditLog | NUEVA | Registro de cambios criticos (OT, Pagos, Stock) |
| OPT_CuotaTEMP | ELIMINADA | Reemplazada por logica transaccional en servicio |
| OPT_Usuario | MODIFICADA | Agregar TenantId, PasswordHash, RefreshToken, 2FA fields |
| OPT_RecetaCristales | MODIFICADA | Agregar FK a Atencion, TenantId, auditoria |
| OPT_Producto | MODIFICADA | Agregar TenantId, StockMinimo, auditoria completa |

## 4.3 Estrategia de Migracion de Datos

- Ejecutar script de limpieza: normalizar estados varchar, eliminar registros huerfanos de OPT_CuotaTEMP

- Crear nueva BD OPT_v2 con esquema modernizado (EF Core Migrations)

- Script Python/SSIS de migracion con transformacion de datos (RUT -> ClienteId + RutCliente)

- Periodo de ejecucion paralela: ambas BDs activas durante pruebas

- Validacion de integridad: counts, saldos totales, historial de OTs

- Cutover con ventana de mantenimiento de maximo 2 horas

# 5. Diseno de la API REST

## 5.1 Estructura de Endpoints

| Modulo | Endpoint Base | Operaciones Principales |
| --- | --- | --- |
| Autenticacion | /api/auth | POST login, POST refresh, POST logout, POST change-password |
| Tenants | /api/tenants | CRUD (solo SuperAdmin SaaS) |
| Usuarios | /api/usuarios | CRUD, asignar sucursal, cambiar rol |
| Clientes | /api/clientes | CRUD, buscar por RUT, ficha medica completa |
| Anamnesis | /api/anamnesis | CRUD por cliente, historial |
| Recetas | /api/recetas | CRUD cristales, historial por cliente |
| Ordenes de Trabajo | /api/ordenes | CRUD, cambio estado, bitacora, imprimir ticket |
| Pagos | /api/pagos | Registrar abono, pago masivo, historial |
| Cuotas | /api/cuotas | CRUD, calcular vencimientos, listar deudores |
| Productos | /api/productos | CRUD, ingreso/egreso stock, regularizacion |
| Inventario | /api/inventario | Kardex, movimientos, nota de traslado |
| Empresas | /api/empresas | CRUD empresas corporativas |
| Sucursales | /api/sucursales | CRUD sucursales por tenant |
| Reportes | /api/reportes | Consolidado anual, tipo pago, inventario, cuotas, exportar Excel/PDF |
| IA | /api/ia | Sugerir receta, alertas stock, resumen OT, chatbot |
| Defontana | /api/defontana | Sync facturas, notas de credito, estado conexion |

## 5.2 Seguridad y Autenticacion

- JWT Bearer Tokens con expiracion corta (15 min) + Refresh Tokens (7 dias)

- Roles: SuperAdmin, AdminTenant, Supervisor, Cajero, Vendedor, Solo Lectura

- Policies basadas en Claims: por sucursal, por empresa, por modulo

- Rate Limiting por IP y por tenant (ASP.NET Core Rate Limiting)

- HTTPS obligatorio, CORS configurado por tenant

- Encriptacion de datos sensibles: RecetaCristales, contrasenas (BCrypt)

- Auditoria de accesos en OPT_AuditLog

# 6. Frontend Angular 19

## 6.1 Estructura del Proyecto Angular

| Modulo Angular | Componentes Principales | Notas |
| --- | --- | --- |
| auth | LoginComponent, ForgotPasswordComponent, ChangePasswordComponent | Standalone components, guards |
| dashboard | DashboardComponent, KPIWidgets, ResumenDiario | Signals para actualizacion reactiva |
| clientes | ClienteListComponent, ClienteFormComponent, FichaMedicaComponent | Busqueda RUT en tiempo real |
| ordenes | OTListComponent, OTFormComponent, OTFlujComponent, TicketComponent | CRUD completo + impresion |
| pagos | PagoListComponent, AbonoFormComponent, PagoMasivoComponent | Integracion con FormaPago |
| productos | ProductoListComponent, StockFormComponent, KardexComponent | Alertas de stock minimo |
| reportes | ReporteConsolidadoComponent, ReporteInventarioComponent | Exportacion Excel/PDF |
| administracion | UsuarioListComponent, SucursalFormComponent, EmpresaListComponent | Solo roles Admin |
| ia-asistente | ChatbotComponent, SugerenciaRecetaComponent | Integracion con API IA |
| shared | NavbarComponent, SidebarComponent, TableComponent, ModalComponent | Componentes reutilizables |

## 6.2 Caracteristicas Tecnicas Angular

- Standalone Components (sin NgModules, Angular 19)

- Angular Signals para gestion de estado reactivo sin Redux

- Lazy Loading por modulo funcional (reduccion de bundle inicial)

- Interceptors HTTP: auth token, manejo de errores global, loading spinner

- Guards funcionales para rutas protegidas por rol

- Tailwind CSS + Angular Material para UI consistente

- PWA habilitado: acceso offline basico y notificaciones push

- Responsive Design: optimizado para tablets (uso en mostrador)

- Generacion de tickets PDF en navegador (jsPDF)

# 7. Integracion de Inteligencia Artificial

## 7.1 Casos de Uso con IA

| Funcionalidad IA | Descripcion | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Asistente de Receta | Sugerir graduacion basada en historial previo del paciente y anamnesis | Semantic Kernel + Claude |
| Alerta de Stock Inteligente | Predecir quiebre de stock basado en tendencia de ventas | Semantic Kernel + ML.NET |
| Resumen de OT | Generar resumen ejecutivo de la OT para el cliente (email automatico) | Claude API |
| Chatbot de Consultas | Responder preguntas frecuentes sobre estado de OT, saldo, citas | Claude API + RAG |
| Deteccion de Deudores | Identificar patrones de morosidad y recomendar acciones | Semantic Kernel + SQL |
| Analisis de Reportes | Chat con datos: dame las ventas del mes por sucursal en lenguaje natural | Semantic Kernel + NL2SQL |

## 7.2 Arquitectura IA

- Microsoft Semantic Kernel como orquestador de IA

- Plugins de SK por cada dominio: ClientePlugin, OTPlugin, InventarioPlugin

- Embeddings para busqueda semantica en historial de recetas

- Configuracion multi-modelo: Claude Sonnet (razonamiento), Claude Haiku (respuestas rapidas)

- Rate limiting por tenant para control de costos

- Logs de uso IA en OPT_AuditLog con tokens consumidos

# 8. Plan de Migracion por Fases

## Fase 1 - Fundamentos (Semanas 1-4)

| Tarea | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Crear solucion .NET Core 10 con Clean Architecture | Backend Dev | Solucion base compilando |
| Disenar y crear nueva BD con EF Core Migrations | DBA + Dev | BD OPT_v2 con FK y auditoria |
| Implementar autenticacion JWT + roles | Backend Dev | Endpoint /api/auth funcional |
| Crear proyecto Angular con estructura base | Frontend Dev | Scaffolding Angular 19 + rutas |
| Configurar CI/CD con GitHub Actions | DevOps | Pipeline build + test automatico |
| Script de migracion de datos (lectura) | DBA | Script validado en BD dev |

## Fase 2 - Modulos Core (Semanas 5-10)

| Tarea | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- |
| API + UI: Clientes, Anamnesis, Recetas | Full Stack | Modulo Clientes completo |
| API + UI: Orden de Trabajo completa | Full Stack | CRUD OT con flujo de estados |
| API + UI: Pagos, Abonos, Cuotas | Full Stack | Modulo de cobranza funcional |
| API + UI: Productos e Inventario | Full Stack | Kardex y stock en tiempo real |
| Migracion de datos a BD nueva (paralelo) | DBA | Datos migrados y validados |
| Impresion de tickets (RawPrinter / PDF) | Frontend Dev | Ticket imprimible desde Angular |

## Fase 3 - Reportes, Admin e IA (Semanas 11-16)

| Tarea | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- |
| API + UI: Modulo Reportes (Excel/PDF) | Full Stack | Todos los reportes migrados |
| API + UI: Administracion (usuarios, sucursales) | Full Stack | Gestion multi-sucursal |
| Integracion Defontana refactorizada | Backend Dev | Sync contable con retry |
| Implementar modulo IA (Semantic Kernel) | IA Dev | Chatbot + asistente receta |
| Multi-tenancy: onboarding nuevo tenant | Backend Dev | Creacion de tenant en menos de 5 min |
| Pruebas de carga y penetracion | QA | Reporte de performance y seguridad |

## Fase 4 - Go-Live y Estabilizacion (Semanas 17-24)

| Tarea | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- |
| UAT con usuarios clave de la optica | QA + Negocio | Casos de prueba aprobados |
| Capacitacion a operadores y administradores | Funcional | Material de training + videos |
| Cutover: migracion final de datos produccion | DBA + DevOps | BD produccion migrada |
| Despliegue en Azure App Service | DevOps | Ambiente produccion activo |
| Monitoreo post-go-live (2 semanas) | DevOps + Dev | Alertas Serilog/Azure Monitor |
| Documentacion tecnica final | Tech Lead | Wiki actualizada + Swagger |

# 9. Comparativa: Sistema Actual vs. Sistema Nuevo

| Aspecto | Sistema Actual (Legacy) | Sistema Nuevo (SaaS) |
| --- | --- | --- |
| Acceso | Solo red local / VPN | Navegador web desde cualquier lugar |
| Multi-empresa | Base de datos por empresa (manual) | Multi-tenant nativo en una sola BD |
| Autenticacion | Forms Auth + Session | JWT + Refresh + 2FA |
| API | No expone API | REST API completa + Swagger |
| Frontend | Razor + jQuery (MVC) | Angular 19 SPA (reactivo) |
| Escalabilidad | IIS single server | Contenedores / Azure (auto-scale) |
| Reportes | RDLC (solo Windows) | Excel/PDF en cualquier SO |
| Auditoria | Sin trazabilidad | Auditoria completa (quien/que/cuando) |
| IA | No disponible | Asistente recetas, chatbot, alertas stock |
| Mantenimiento BD | Sin FK, estados varchar | FK formales, catalogos, migrations |
| CI/CD | Despliegue manual | GitHub Actions automatizado |
| Costo hosting | Servidor Windows dedicado | Pay-as-you-go cloud (Azure) |
| Integracion ERP | Acoplada en DAL | Servicio independiente con retry |
| Soporte .NET | Framework 4.8 (sin nuevas features) | Core 10 LTS (soporte 3+ anos) |

# 10. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Perdida de datos en migracion | Baja | Critico | Backup full + ejecucion paralela + rollback plan |
| Resistencia al cambio de usuarios | Media | Alto | Capacitacion temprana + periodo piloto |
| Complejidad migracion RUT -> ID | Media | Alto | Mantener RutCliente como campo, PK nueva int |
| Integracion Defontana inestable | Media | Medio | Implementar retry, circuit breaker, fallback log |
| Scope creep en desarrollo | Alta | Medio | Sprints de 2 semanas con backlog priorizado |
| Costos IA superan presupuesto | Baja | Medio | Rate limiting por tenant + monitoreo de tokens |
| Rendimiento BD con multi-tenant | Baja | Alto | Indices por TenantId + Row-Level Security |

# 11. Estimacion de Esfuerzo

| Rol | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Total Sem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Arquitecto | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| Backend Developer (.NET) | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 |
| Frontend Developer (Angular) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 |
| DBA / Data Engineer | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| QA / Tester | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| DevOps / Cloud | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| IA Developer | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| TOTAL (personas-semana) | 20 | 26 | 30 | 18 | 94 |

Duracion total estimada: 24 semanas (6 meses) con equipo completo. El sistema legacy se mantiene operativo durante todo el proceso de migracion.

# 12. Proximos Pasos Recomendados

- Revisar y aprobar la presente propuesta con los stakeholders tecnicos y de negocio

- Conformar el equipo de proyecto (Tech Lead, 2 devs, DBA, QA, DevOps)

- Definir ambiente de desarrollo: repositorio GitHub, Azure DevOps, suscripcion Azure

- Kick-off de Fase 1: crear solucion base y establecer estandares de codigo

- Primera demo funcional al finalizar Fase 2 (semana 10)

- Definir plan de capacitacion y comunicacion a usuarios finales

--- Fin del Documento ---

Adrovez - adrovez@gmail.com - Mayo 2026